**HASTANE OTOMASYON SİSTEMİ**

**Projenin Adı:** Hastane Otomasyon Sistemi

**Proje Başlangıç Tarihi:** 01.01.2018

**Proje Bitiş Tarihi:** 01.09.2018

**Projenin Amacı:** Hastaların daha kolay randevu almaları, doktorlarıyla belirli vakitlerde iletişime geçebilmeleri ve reçetelerini rahatça sorgulatıp görebilirler. Hastanelerin daha iyi bir hizmet verebilmesini amaçlamaktadır.

**Projenin Uygulanması**: Proje amacını şu şekilde gerçekleştirecektir,

Hastalar istedikleri ildeki hastanelerden boş vakitlerdeki randevu alabilecekler. Yine günlük randevu ile günün belirli saatlerinde program aracılığıyla doktorlarıyla soru-cevap şeklinde görüşmeler yapabileceklerdir.

**Projede Çalışacak Kişi Sayısı:** 6

**Projede Kim Hangi Görevde Çalışacak:**

**460116825 - Yasin TEMUR:** Yazılım ve Veri Tabanı

**460117822 - Furkan DEMİRTÜRK:** Yazılım

**360116507 - Bener Sercan ÖZKAYA:** Veri Analizi ve Test

**460117035 - Abdukhak Yusuf BİLİCİ:** Tasarım

**460117036 - Eslem AYAZ:** Veri Analizi ve Test

**360166824 - Harun ADALI**: Veri Tabanı

**Proje Maliyeti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İşlem | Süresi | Maliyeti |
| Veri Analizi ve  Veri Toplama | **21 Gün** | **50.400 TL** |
| Tasarım  Aşaması | **16 Gün** | **19.200 TL** |
| Veri Tabanının Hazırlanması | **26 Gün** | **62.400 TL** |
| Programın Kodlanması | **71 Gün** | **170.400 TL** |
| Test Aşaması | **36 Gün** | **86.400 TL** |
| TOPLAM: 388.800 TL | | |